# Техническое задание на правки сайта AK Löwen и VALSET

Функциональная версия v3 и отдельный этап анимаций

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дата | 12 сентября 2026 |
| Основа | koss32/Ak-l-wen, ветка ak-lowen, коммит bb334c5d146829c759512866742de926564773b5 |
| Статус | ТЗ для согласования и последующей реализации. Изменение сайта и публикация не входят в текущую задачу. |
| Этапность | Сначала безопасная функциональная копия и исправления. Анимации добавляются только после отдельного одобрения копии. |

Назначение документа. Зафиксировать новый набор правок к последней версии лендинга, критерии приёмки и безопасную архитектуру Telegram-интеграции. Предыдущее ТЗ и материалы репозитория используются как проектный контекст; требования этой версии имеют приоритет при противоречиях.

Главное решение. Работа делится на два релиза. В релизе A исправляются целостность файла, языки, навигация, тексты, группы, Telegram, форма, юридические страницы, карточка тренера и блок расписания. Затем заказчик получает отдельную копию для проверки. Релиз B с прокруткой и анимациями начинается только после письменного подтверждения релиза A.

# 1 Границы работ

Не менять и не публиковать текущий сайт в рамках подготовки этого ТЗ.

При реализации не перезаписывать концепт v2. Создать отдельную ветку и отдельный файл функциональной копии v3; исходный файл и материалы в references и assets сохранить.

Не переносить токены, пароли, персональные данные и административные идентификаторы в HTML, JavaScript, GitHub, журналы браузера или текст ТЗ.

Не выдумывать расписание, цены, возраст старшей детской группы, юридические реквизиты, квалификации тренеров и контактные данные.

Не добавлять scroll hijacking, автопрокрутку между секциями и тяжёлые эффекты, меняющие утверждённую композицию лендинга.

# 2 Исходное состояние и обязательный нулевой этап

Проверенная версия в GitHub. Последний коммит основной ветки — bb334c5d146829c759512866742de926564773b5 от 11.09.2026. Файл concepts/ak-loewen-valset-konzept-v2.html в этом коммите повреждён: содержимое переходит из HTML в бинарные данные внутри первого встроенного изображения; отсутствуют блок скриптов и закрывающие теги body и html. Такой файл нельзя считать воспроизводимой исходной версией для правок.

## 2.1 Требования к восстановлению

1.  Создать резервную ветку или неизменяемый тег от текущего коммита и не переписывать историю ветки ak-lowen.

2.  Восстановить валидный самодостаточный HTML из неповреждённого reference-файла и воспроизводимого скрипта обновления. Изображения должны оставаться корректными data URI либо отдельными локальными asset-файлами с относительными путями.

3.  Проверить UTF-8, наличие doctype, head, body, script и закрывающего html, уникальность id, отсутствие бинарных байтов и заменяющих символов U+FFFD.

4.  Открыть восстановленную копию в браузере и подтвердить, что обе темы, меню, якоря, карточки, форма и адаптивные состояния доступны до начала функциональных правок.

5.  Создать новый рабочий файл concepts/ak-loewen-valset-konzept-v3-functional.html. Файл v2 оставить без изменений для истории.

## 2.2 Критерии завершения нулевого этапа

HTML парсится без фатальных ошибок и завершается тегом html.

JavaScript проходит синтаксическую проверку; в консоли браузера нет ошибок при загрузке и базовых действиях.

Все локальные изображения загружаются, а размер файла и способ встраивания задокументированы.

Контрольная копия визуально соответствует утверждённому v2 до внесения новых изменений.

# 3 Релиз A Функциональные и содержательные правки

| Приоритет | Блок | Результат |
| --- | --- | --- |
| P0 | Безопасность | Отозвать раскрытый токен Telegram и выпустить новый. Новый секрет хранить только на сервере. |
| P0 | Целостность | Восстановить валидную копию v3 по требованиям раздела 2. |
| P1 | Языки | Ровно один активный язык; переключение полностью снимает подсветку с предыдущего. |
| P1 | Навигация | Активная черта соответствует фактически выбранной или видимой секции. |
| P1 | VALSET | Заменить Senior на корректное название старшей детской группы. |
| P1 | Telegram и форма | Вопросы и заявки безопасно поступают тренерам через бота. |
| P1 | Правовые страницы | Отдельные Impressum и Datenschutz в стилистике лендинга. |
| P2 | Контент | Карточка Намига Алиева и переработанный блок времени тренировок. |

# 4 Переключатель языков

Проблема. На скриншоте одновременно подсвечены DE и RU. Компонент визуально и программно оставляет прежний выбор активным.

## 4.1 Логика

Языки: DE, RU, UK, TR. В каждый момент активен ровно один язык; состояние без активного языка и несколько активных языков запрещены.

Перед активацией нового языка единый метод deactivateAllLanguages удаляет active, aria-current и aria-pressed со всех кнопок. Затем новый язык получает active, aria-current="true" и aria-pressed="true".

Начальное значение: сохранённый выбор пользователя, если он поддерживается; иначе язык браузера из списка; иначе DE.

Сохранять только код языка в localStorage. Не использовать cookies для этого выбора.

Переводить весь интерфейсный текст, включая меню, формы, ошибки, сообщение успеха, подписи Telegram и юридические ссылки. Непереведённая строка должна безопасно откатываться на DE.

Компонент управляется мышью и клавиатурой, имеет видимый focus и не полагается только на цвет: активный язык дополнительно обозначается aria-состоянием и графическим маркером.

| Сценарий | Ожидаемое состояние |
| --- | --- |
| Первый вход | Активен один язык по правилу browser или DE. |
| DE затем RU | DE полностью выключен; активен только RU. |
| RU затем UK затем TR | После каждого шага активен только последний выбранный язык. |
| Перезагрузка | Восстанавливается один ранее выбранный язык. |
| Ошибка перевода | Строка показывается на DE без второй активной подсветки. |

# 5 Активный пункт верхней навигации

Проблема. После нажатия на Trainer индикатор оказывается под Kampfsport, после нажатия на Preise — под Stundenplan. Текущее вычисление по offsetTop и фиксированной добавке не учитывает реальную высоту sticky-header и границы секций.

## 5.1 Требуемое поведение

Создать однозначную карту пункт меню -> id секции. У одного пункта не может быть ссылки на соседний id.

При клике немедленно активировать нажатый пункт, затем прокрутить к секции с учётом полной высоты header и topbar.

Для scrollspy использовать IntersectionObserver с rootMargin, вычисленным из фактической высоты шапки, либо эквивалентный алгоритм по boundingClientRect. Не применять постоянную магическую поправку 140 px.

Если одновременно видимы две секции, активной считается секция, пересёкшая контрольную линию под шапкой, либо секция с большей долей видимости. Правило должно быть детерминированным.

Одна активная черта на desktop; активное состояние в мобильном меню синхронизировано с desktop-навигацией.

При прямом открытии URL с hash, Back и Forward, изменении размера окна и раскрытии мобильного меню состояние пересчитывается.

## 5.2 Матрица приёмки

| Действие | Активный пункт |
| --- | --- |
| Нажать Start | Start |
| Нажать Kampfsport | Kampfsport |
| Нажать Trainer | Trainer |
| Нажать Stundenplan | Stundenplan |
| Нажать Preise | Preise |
| Нажать Kontakt | Kontakt |
| Нажать AK Löwen | AK Löwen |
| Нажать VALSET | VALSET |

# 6 Группы VALSET

Структура. В блоке VALSET должны остаться три возрастные или уровневые группы развития. Термин Senior для детской группы запрещён, поскольку создаёт впечатление взрослой категории.

| Текущая или заявленная группа | Требование |
| --- | --- |
| Mama Kids | Возраст 3–6 лет. Сохранить смысл совместной группы родителя и ребёнка; финальное написание утвердить в языковых версиях. |
| Junior | Возраст 5–8 лет. Проверить пересечение возрастов с Mama Kids и пояснить критерий выбора группы. |
| Senior | Заменить на Fortgeschrittene Kinder или другой согласованный эквивалент старшей детской группы. Возраст не указывать до подтверждения заказчиком. |

В русской версии использовать формулировку «Старшая детская группа» или «Продвинутая детская группа» после согласования. Не использовать «Сеньор».

Название, возраст и уровень хранятся раздельно в данных, чтобы перевод названия не менял возрастной диапазон.

Если ребёнок попадает в пересекающийся возраст 5–6 лет, карточки должны объяснять различие по формату или уровню. Не придумывать это различие без данных VALSET.

# 7 Telegram как канал вопросов

Точка входа. Добавить заметную, но не навязчивую кнопку «Задать вопрос» с иконкой Telegram. Кнопка доступна в шапке или как плавающий элемент и не перекрывает cookie-баннер, форму, навигацию и системные элементы на мобильных устройствах.

## 7.1 Пользовательский сценарий

1.  Нажатие открывает доступный modal или bottom sheet внутри сайта, а не принудительный браузерный popup.

2.  Окно содержит короткий текст, кнопку «Открыть Telegram» и необязательную веб-форму вопроса. Закрытие доступно по кнопке, Escape и клику по подложке; focus остаётся внутри окна до закрытия.

3.  Кнопка Telegram ведёт на https://t.me/ak_loewenbot?start=site_question. В URL не передавать имя, телефон, e-mail, текст вопроса или другие персональные данные.

4.  Веб-форма вопроса отправляется на серверный endpoint и далее в Telegram-чат сотрудников. На фронтенде Bot API напрямую не вызывается.

5.  При недоступности Telegram показать запасной контакт и понятную ошибку без потери введённого текста.

## 7.2 Безопасность секрета

Обязательное действие до разработки. Токен, переданный в переписке, считается скомпрометированным. Его необходимо отозвать через BotFather и выпустить новый. Раскрытый токен не копировать в задачи, коммиты, документацию или настройки клиента.

Новый токен хранить только в защищённой переменной окружения TELEGRAM_BOT_TOKEN на сервере.

Webhook принимать только по HTTPS и проверять заголовок X-Telegram-Bot-Api-Secret-Token.

Ограничить allowed_updates необходимыми типами, защищаться от повторной доставки по update_id и вести журнал технических событий без текста заявок.

Добавить rate limit, honeypot или Turnstile-подобную защиту, серверную валидацию и ограничение длины сообщений.

# 8 Права администратора Telegram бота

Цель заказчика. Первый уполномоченный сотрудник, запускающий настройку бота, получает роль Owner и полный набор прав.

Безопасная реализация. Обычный публичный /start не должен автоматически выдавать права первому неизвестному пользователю. Это позволит случайному посетителю или злоумышленнику захватить управление ботом. Первичное назначение выполняется атомарно только по одноразовому bootstrap-коду или заранее разрешённому Telegram user ID.

| Роль | Права |
| --- | --- |
| Owner | Все заявки и вопросы, назначение сотрудников, роли, настройки, экспорт, удаление, журнал действий, смена получающего чата. |
| Trainer | Просмотр назначенных и общих заявок, принятие в работу, изменение статуса, внутренний комментарий, связь с клиентом. |
| Viewer | Только просмотр новых заявок без экспорта, удаления и управления ролями. |

1.  При owner_user_id = null бот предлагает защищённую команду claim только с одноразовым кодом, созданным вне Telegram.

2.  Первое успешное подтверждение записывает числовой Telegram user ID как Owner одной транзакцией и навсегда блокирует повторный claim.

3.  Повторный /start показывает обычное меню и не меняет роли.

4.  Сброс Owner возможен только через защищённую серверную процедуру с журналированием, а не публичной командой.

# 9 Функции Telegram бота

Новая заявка приходит структурированной карточкой: номер, дата и время, источник, язык, направление, группа, возраст ребёнка при необходимости, желаемое время, имя, контакт, сообщение и отметка согласия.

Inline-кнопки: Принять, Назначить тренера, Связались, Закрыть, Спам. Каждое действие сохраняет автора и время.

Фильтры и команды для новых, открытых и просроченных заявок; поиск по номеру заявки.

Напоминание ответственному, если новая заявка не принята в работу за согласованный срок. Рекомендуемый стартовый срок — 24 часа, окончательное значение подтверждает заказчик.

Шаблоны ответов на частые вопросы о пробном занятии, адресе, подготовке и документах. Расписание и цены подставлять только из утверждённого источника данных.

Экспорт заявок доступен только Owner. В выгрузке соблюдаются срок хранения, минимизация данных и возможность удаления записи по запросу.

Технический журнал хранит статусы и действия, но не дублирует лишний раз текст сообщений и контактные данные.

# 10 Заявка на первое занятие

## 10.1 Поля формы

| Поле | Правило |
| --- | --- |
| Имя | Обязательно; 2–80 символов. |
| Направление | Обязательно: Boxen, Sambo und MMA или VALSET. |
| Группа | Показывать после выбора направления; только утверждённые значения. |
| Возраст | Обязательно для детских групп; хранить минимально необходимое значение, не дату рождения. |
| Контакт | Хотя бы один: телефон, e-mail или Telegram username. Валидировать по типу. |
| Желаемое время | Необязательно; выбирать из утверждённого расписания либо вводить комментарий. |
| Комментарий | Необязательно; ограничение длины и серверная очистка. |
| Согласие | Обязательная отдельная отметка со ссылкой на Datenschutz; не отмечена заранее. |

## 10.2 Отправка и результат

1.  Форма отправляет данные на сервер по HTTPS. Сервер валидирует поля, создаёт уникальный номер заявки и передаёт карточку в закрытый Telegram-чат тренеров или надёжно ставит её в очередь.

2.  Кнопка блокируется на время запроса и защищена от двойной отправки. Повтор запроса с тем же idempotency key не создаёт вторую заявку.

3.  Экран успеха показывается только после подтверждённой доставки или гарантированной записи в очередь. При ошибке форма остаётся заполненной и предлагает повторить отправку.

4.  В русской версии показать точный текст: «Поздравляем, у вас все получилось, у вас оставлена заявка». Для DE, UK и TR подготовить смысловые локализации и согласовать их перед публикацией.

5.  Не обещать конкретное время ответа, пока оно не утверждено. Можно показать номер заявки и нейтральную формулировку о последующей связи.

# 11 Impressum и Datenschutz

Архитектура. Создать две отдельные страницы: /impressum/ и /datenschutz/. Обе используют ту же шапку, сетку, типографику, цветовые токены, переключатель темы и footer, что главный лендинг, но текстовая колонка имеет удобную ширину и оглавление. Страница A-Plan используется как ориентир по спокойной структуре и читаемости, а не как источник для копирования текста.

## 11.1 Impressum

Ссылка видима и непосредственно доступна из footer на каждой странице.

Заполнить официальное название и правовую форму, полный адрес, представителя, e-mail и канал быстрой прямой связи.

При применимости добавить реестр и номер регистрации, Umsatzsteuer-ID или Wirtschafts-ID, надзорный орган, профессиональную палату и профессиональные правила.

Не публиковать placeholders как юридический текст. Перед выпуском все реквизиты предоставляет и подтверждает владелец организации.

## 11.2 Datenschutz

Указать ответственного, контакт, цели и правовые основания обработки, категории данных, получателей, сроки хранения, права пользователей и право жалобы в надзорный орган.

Отдельно описать заявку на пробное занятие, форму вопроса, передачу данных через Telegram, серверные логи, hosting, Instagram-ссылку или embed, локальное хранение языка и применяемую anti-spam систему.

Если Telegram или другие поставщики могут обрабатывать данные вне ЕЭЗ, раскрыть механизм и основания передачи после юридической проверки фактической архитектуры.

Не загружать Instagram embed, карты, видео, аналитику или необязательные cookies до требуемого согласия. Простая внешняя ссылка предпочтительнее embed, если функция не нужна на странице.

У формы показать краткую информацию в момент сбора данных и ссылку на полную страницу Datenschutz.

Юридическая оговорка. Разработчик реализует структуру и отображение, но не гарантирует юридическую полноту самостоятельно. Финальные Impressum и Datenschutz должны быть проверены владельцем организации и специалистом по немецкому праву и защите данных на основании реальной инфраструктуры.

# 12 Карточка тренера Намига Алиева

Добавить второго тренера как Namig Aliyev после подтверждения официального написания имени, роли, квалификации и согласия на публикацию.

Instagram: https://www.instagram.com/aliyev__11. Использовать как внешнюю ссылку; не встраивать ленту без отдельного решения по consent и Datenschutz.

Для изображения нужен исходный портрет достаточного качества и письменное разрешение тренера на использование и художественную обработку. Не скачивать и не перерабатывать публикации автоматически без подтверждённых прав.

Если создаётся дорисованный вариант, сохранить узнаваемость лица и реальные особенности, показать тренера в естественной боксёрской стойке с корректной защитой, нейтральным фоном и кадрированием 4:5. Не добавлять медали, форму, логотипы, татуировки или достижения, которых нет в подтверждённых материалах.

Перед размещением предоставить отдельный preview изображения на согласование. На сайте использовать оптимизированные WebP или AVIF с JPEG fallback, srcset и содержательным alt.

# 13 Блок Твоё время для тренировок

Цель. Сделать раздел более понятным и визуально собранным для лендинга, не превращая его в тяжёлую таблицу.

Заголовок и краткий текст должны объяснять, что пользователь выбирает направление, возраст или уровень и получает подходящие занятия.

На desktop использовать компактные карточки по дням или направлениям; на mobile — вертикальный список или горизонтальные вкладки с доступным управлением.

Фильтры: AK Löwen или VALSET, дисциплина, детская или взрослая категория. Фильтр не скрывает информацию без доступного текстового статуса результата.

Каждая запись содержит день, время, направление, группу, возраст или уровень и CTA на пробное занятие. Не показывать неподтверждённые интервалы как финальные.

Визуально сохранить тёмную основу и оранжевый акцент AK Löwen; записи VALSET обозначать жёлто-синим и дополнительной текстовой меткой, а не только цветом.

Состояния: загрузка, пустой результат, нет подтверждённого расписания, выбранный фильтр и переход в форму с предзаполненным направлением.

# 14 Релиз B Анимации прокрутки

Условие старта. Разработка этого раздела начинается только после того, как заказчик проверил отдельную функциональную копию релиза A и письменно подтвердил её. Перед анимациями создать новый tag или branch, чтобы релиз A можно было открыть и восстановить независимо.

| Элемент | Анимация | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Hero | Мягкое появление заголовка, текста и CTA | Opacity 0->1 и translateY 16->0; 450–600 ms; один раз. |
| Карточки направлений | Последовательное появление | Задержка 60–90 ms; не более 6 элементов в цепочке. |
| Заголовки секций | Fade up | TranslateY до 20 px; 400–500 ms; запуск при 15–25% видимости. |
| Фото и брендовые формы | Очень лёгкий parallax | Смещение до 12 px; отключить на mobile при просадке производительности. |
| Навигационная черта | Плавный переход к активному пункту | 150–220 ms; состояние остаётся точным во время быстрой прокрутки. |
| Расписание | Смена фильтра с crossfade | 180–240 ms; высота не скачет; focus сохраняется. |
| Форма | Переход loading, success и error | Без скрытия ошибок; успех после серверного подтверждения. |
| Footer | Однократное появление групп ссылок | Без каскада дольше 500 ms. |

## 14.1 Ограничения анимаций

Не использовать scroll hijacking, обязательный snap между секциями, длинные задержки и эффекты, мешающие чтению.

Анимировать преимущественно transform и opacity. Не анимировать layout-свойства, вызывающие reflow и CLS.

При prefers-reduced-motion: reduce отключить parallax, stagger и перемещения; сохранить мгновенные понятные состояния.

Контент остаётся доступным без JavaScript и не начинается невидимым навсегда при ошибке observer.

Цель после оптимизации: Lighthouse Performance не ниже 90 на согласованном мобильном профиле, CLS не выше 0.1, без long task из-за scroll-handler.

# 15 Копия для согласования и версия проекта

1.  Ветка реализации релиза A: feature/v3-functional-fixes. Исходная ak-lowen не изменяется до приёмки pull request.

2.  Файл результата: concepts/ak-loewen-valset-konzept-v3-functional.html. Юридические страницы размещаются отдельными файлами или маршрутами рядом с ним.

3.  После прохождения тестов создать preview-ссылку с запретом индексации и защитой от случайного production-релиза.

4.  Заказчику передать changelog с пунктами этого ТЗ и состояниями выполнено, требует данных, отложено до релиза B.

5.  После одобрения релиза A поставить неизменяемый tag concept-v3-functional-approved. Только затем создавать ветку feature/v3-scroll-motion.

# 16 Проверка качества

| Область | Минимальная проверка |
| --- | --- |
| Устройства | 360, 390, 768, 1024 и 1440 px; портрет и landscape для mobile. |
| Браузеры | Актуальные Chrome, Safari, Firefox и Edge; встроенный браузер Telegram для CTA и формы. |
| Доступность | Keyboard-only, видимый focus, корректный modal focus trap, aria-current, labels, ошибки рядом с полями, контраст WCAG AA. |
| Языки | Для DE, RU, UK и TR ровно один active; нет смешанных строк и поломанной вёрстки. |
| Навигация | Каждый пункт, hash, Back и Forward и ручная прокрутка подсвечивают правильную секцию. |
| Telegram | Успешная доставка, очередь при временной ошибке, защита webhook, повтор update, rate limit, роли и bootstrap Owner. |
| Форма | Валидация, двойной клик, сеть offline, timeout, success и error; заявка не теряется и не дублируется. |
| Право и приватность | Impressum и Datenschutz доступны из footer; consent и фактические сервисы совпадают с текстом. |
| Производительность | Оптимизированные изображения, lazy loading ниже первого экрана, отсутствие ошибок консоли и layout shifts. |

# 17 Критерии приёмки релиза A

□ В GitHub сохранены исходный v2 и отдельная валидная функциональная копия v3.

□ После любого переключения языка активна ровно одна кнопка; дефект со скриншота не воспроизводится.

□ Черта меню находится под выбранным или фактически видимым разделом, включая Trainer и Preise.

□ В VALSET отсутствует Senior; показана согласованная старшая детская группа без выдуманного возраста.

□ Telegram-кнопка открывает доступное окно и корректный переход к @ak_loewenbot.

□ Раскрытый токен отозван; новый токен отсутствует в клиентском коде, GitHub и сетевых ответах браузера.

□ Owner назначается один раз безопасным bootstrap-процессом; публичный /start не выдаёт права неизвестному пользователю.

□ Заявка на пробное занятие приходит тренерам структурированной карточкой и получает уникальный номер.

□ Русский экран успеха содержит согласованный текст дословно и не показывается при недоставленной или незаписанной заявке.

□ Impressum и Datenschutz находятся на отдельных страницах в стиле лендинга и заполнены подтверждёнными реквизитами.

□ Карточка Намига Алиева использует согласованные имя, данные, изображение и права на публикацию.

□ Блок времени тренировок переработан без выдуманных дней, часов, цен и возрастов.

□ В релизе A отсутствуют новые полноценные scroll-анимации; они остаются отдельным релизом B.

# 18 Данные, которые должен предоставить заказчик

| Данные | Для чего нужны |
| --- | --- |
| Новый Telegram Bot API token | Только в секретном хранилище после отзыва раскрытого токена. |
| Telegram user ID первого Owner или одноразовый bootstrap-процесс | Безопасное первичное назначение полного доступа. |
| Закрытый чат или группа тренеров | Получение заявок и вопросов. |
| Возраст и критерий старшей группы VALSET | Финальное название вместо Senior и устранение пересечения 5–6 лет. |
| Окончательное расписание и цены | Заполнение блока времени без provisional-данных. |
| Юридическое название, форма, адрес, представитель, e-mail, телефон, register, VAT или business ID | Финальные Impressum и Datenschutz. |
| Hosting, analytics, anti-spam, embeds и срок хранения заявок | Точная Datenschutzerklärung и consent-логика. |
| Фото Намига Алиева, написание имени, роль, квалификация и согласие | Карточка тренера и художественная обработка изображения. |
| Срок реакции на новую заявку | Настройка напоминаний бота. |

# 19 Источники и нормативные ориентиры

Текущий репозиторий и коммит

A-Plan Datenschutz как визуальный ориентир

DDG § 5 Общие информационные обязанности

GDPR статья 13 Информация при сборе данных

TDDDG § 25 Доступ к информации на устройстве

Telegram Bot API

Instagram Намига Алиева