# Техническое задание на доработку сайта AK-LOEWEN gGmbH

Функциональный релиз A, визуальная доработка версии v1 и отдельный релиз B для анимаций

Версия 5 · 12 сентября 2026 · Единственный заказчик: AK-LOEWEN gGmbH · Документ для реализации

Назначение документа. Это ТЗ заменяет подход «подправить сломанную v2». Последняя версия используется как источник требований и визуального контекста, но рабочая реализация пересобирается заново в чистой, валидной и проверяемой копии. Цель — получить цельный лендинг без критических ошибок, с исправленными текстами, языками, навигацией, формами, юридическими страницами, Telegram-интеграцией и адаптивностью.

Главное решение. Сначала выполняется функциональный релиз A и передаётся отдельная версия для проверки заказчиком. Только после письменного одобрения релиза A начинается релиз B с прокруткой и анимациями. Исходная v2 и история GitHub сохраняются неизменными.

# Источник истины для реализации

Рабочей базой является только уже реализованная версия сайта из pull request #1, commit d640c22c5f1d98f81925b5e7668fdb0b65da76c4 в репозитории koss32/Ak-loewen, ветка codex/site-v1. Это версия v1 из каталога site/ и автономный файл concepts/ak-loewen-valset-site-v1.html. Основная ветка репозитория называется Ak-loewen и содержит документацию; для реализации сайта использовать именно codex/site-v1. Старый concepts/ak-loewen-valset-konzept-v2.html не является исходником для новых правок и не должен восстанавливаться, копироваться или использоваться вместо v1.

Сайт предназначен только для конкретной организации AK-LOEWEN gGmbH. Нельзя превращать этот проект в универсальный шаблон, демо для другой фирмы или переиспользуемый бренд без отдельного письменного поручения.

Сохранить текущую архитектуру v1: site/src/data.js, site/src/locales.js, site/src/render.js, site/public/client.js, site/public/style.css, ScrollCraft vendor-движок и подтверждённые данные из commit d640c22….

Все визуальные улучшения выполнять поверх v1. Не заменять сайт новым дизайном, не удалять существующие анимации перчаток, не менять утверждённый порядок секций, брендовые цвета и подтверждённый контент без отдельного согласования.

Проверенные данные v1 имеют приоритет над историческим содержанием концепта v2. Не возвращать в сайт устаревшие или неподтверждённые контакты, цены, расписание, имена, юридические тексты и группы.

Перед началом работ зафиксировать текущий commit d640c22… в отдельной ветке/tag. Каждая новая доработка должна быть отдельным понятным commit с описанием результата и визуальным preview.

# 1. Как я понял задачу

Не нужно латать повреждённый файл v2 и не нужно маскировать его дефекты. Нужно заново собрать последнюю согласованную концепцию в чистой рабочей версии, сохранив утверждённую основу и одновременно устранив все известные недочёты.

Требования из предыдущих обсуждений, текущего ТЗ, материалов проекта и подтверждённых данных объединяются в один источник истины. При конфликте приоритет имеют подтверждённые данные заказчика и этот документ.

Работа выполняется по частям. После каждого крупного этапа исполнитель показывает результат заказчику и ждёт одобрения либо уточнений. Нельзя молча принимать решения, которые влияют на содержание, структуру, юридические данные, расписание, цены или внешний образ тренера.

До начала каждого этапа задаются уточняющие вопросы, если ответ способен изменить макет, логику или итоговый текст. Если вопрос не влияет на текущий этап, работа продолжается с явной пометкой «ожидает данных».

# 2. Рабочий протокол для GPT 6 Astra

Официальные материалы OpenAI описывают Astra как модель для сложной разработки и подчёркивают сохранение контекста, точечные вопросы при существенной неопределённости и проверку результата. Поэтому эти принципы становятся обязательным процессом проекта:

Перед изменениями изучить актуальное состояние репозитория, исходные файлы, изображения, ТЗ и ограничения безопасности. Не начинать с генерации нового кода на основе догадок.

Составить короткий план текущей части, отделить подтверждённые факты от ожидающих подтверждения данных и задать вопросы, которые действительно меняют результат.

Выполнять работу небольшими частями: сначала структура и восстановление, затем содержание и функции, затем формы и интеграции, затем адаптивность и доступность. После каждого этапа показать preview или измеримый результат.

После каждой части выполнять проверки: HTML/CSS/JavaScript, консоль браузера, адаптивные размеры, клавиатура, языки, формы, ссылки и критические сценарии. Ошибки исправлять до перехода к следующей части.

Не считать визуально красивый экран завершённым, если он не работает, содержит выдуманные данные, ломается на мобильном устройстве или нарушает требования безопасности.

Не продолжать через точку невозврата без одобрения: production-публикация, изменение основной ветки, подключение новых внешних сервисов, публикация персональных данных и запуск анимационного релиза требуют отдельного подтверждения.

# 3. Границы и порядок релизов

| Релиз | Содержание | Результат и условие перехода |
| --- | --- | --- |
| A · функциональный | Пересборка HTML, структура, тексты, DE/RU/UK/TR, навигация, VALSET, расписание, формы, Telegram, правовые страницы, тренеры, адаптивность, доступность и QA. | Отдельная рабочая версия и changelog. Переход дальше только после письменного одобрения заказчика. |
| B · motion | Scroll-анимации и микровзаимодействия поверх одобренного релиза A. | Отдельная ветка/tag; не изменяет смысл и структуру утверждённого релиза A. |

v2 не перезаписывать и не считать рабочей базой, если файл повреждён.

Создать резервную ветку или tag текущего состояния до изменений.

Рабочий файл: concepts/ak-loewen-valset-konzept-v3-functional.html.

Не публиковать production-версию до приёмки релиза A.

Не добавлять scroll hijacking, автопрокрутку, обязательный snap или эффекты, мешающие чтению.

# 4. Нулевой этап восстановления и пересборки

Проверить исходную v2 на UTF-8, doctype, head, body, script, закрывающий html, бинарные байты, U+FFFD, уникальность id и полноту изображений.

Если исходник повреждён, не восстанавливать его ручным копированием фрагментов вслепую: использовать неповреждённый reference-файл и воспроизводимый способ сборки.

Собрать чистый самодостаточный HTML либо согласованную структуру проекта с относительными asset-путями.

До функциональных правок открыть базовую копию в браузере и подтвердить темы, меню, якоря, карточки, форму и адаптивные состояния.

Сохранить исходники, assets и references; не переносить секреты, токены, персональные данные или административные идентификаторы в клиентский код.

# 5. Обязательные функциональные требования релиза A

# 5.1 Языки

Языки: DE, RU, UK, TR. Ровно один активный язык в любой момент.

При смене языка единый механизм сначала снимает active, aria-current и aria-pressed со всех кнопок, затем активирует выбранный язык.

Порядок выбора: поддерживаемый localStorage → язык браузера из списка → DE. В localStorage хранится только код языка.

Переводить весь интерфейс: меню, кнопки, формы, ошибки, успех, Telegram, фильтры, юридические ссылки и aria-тексты. Отсутствующая строка безопасно откатывается на DE.

Клавиатура, focus, aria-состояния и визуальный маркер обязательны; цвет не может быть единственным признаком активного языка.

# 5.2 Навигация и scrollspy

Создать однозначную карту пунктов меню и id секций: Start, Kampfsport, Trainer, Stundenplan, Preise, Kontakt, AK Löwen и VALSET.

При клике немедленно активировать выбранный пункт и прокрутить к секции с учётом фактической высоты шапки и topbar.

Использовать IntersectionObserver с вычисляемым rootMargin либо эквивалентный алгоритм; постоянные магические поправки запрещены.

Правило при одновременной видимости секций должно быть детерминированным: контрольная линия под шапкой или большая доля видимости.

Синхронизировать desktop и mobile, hash, Back/Forward, resize и раскрытие мобильного меню.

# 5.3 VALSET и подтверждённый контент

Сохранить три возрастные или уровневые группы развития.

Термин Senior для детской группы удалить. Вариант «Старшая детская группа» или «Продвинутая детская группа» утвердить до финального текста.

Название, возраст и уровень хранить отдельно. Пересечение 5–6 лет объяснять только на основании данных VALSET, не выдумывать критерий.

Не выдумывать расписание, цены, квалификации, возраст старшей группы и юридические реквизиты. Неподтверждённые данные помечать как ожидающие подтверждения и не выдавать за финальные.

# 5.4 Telegram, вопросы и пробное занятие

Кнопка «Задать вопрос» открывает доступный modal/bottom sheet внутри сайта. Закрытие: кнопка, Escape и клик по подложке; focus trap до закрытия.

Переход: https://t.me/ak_loewenbot?start=site_question. В URL не передавать имя, телефон, e-mail или текст вопроса.

Веб-форма отправляется на серверный endpoint; Bot API не вызывается из браузера.

Раскрытый токен считать скомпрометированным: отозвать через BotFather, выпустить новый и хранить только как TELEGRAM_BOT_TOKEN на сервере.

Webhook: HTTPS, проверка X-Telegram-Bot-Api-Secret-Token, ограничение allowed_updates, защита от повторного update_id, rate limit и технические логи без текста заявок.

Заявка на пробное занятие получает уникальный номер и отправляется тренерам структурированной карточкой. Сообщение успеха показывается только после серверного подтверждения записи и доставки.

Owner назначается безопасным одноразовым bootstrap-процессом; публичный /start не выдаёт права неизвестному пользователю. Роли Owner, Trainer и Viewer разделяются серверной авторизацией.

# 5.5 Форма

| Поле | Правило |
| --- | --- |
| Имя | Обязательно, 2–80 символов. |
| Направление | Только Boxen, Sambo und MMA или VALSET. |
| Группа | Показывается после направления; только подтверждённые значения. |
| Возраст | Для детей обязателен; хранить минимально необходимое значение, не дату рождения. |
| Контакт | Хотя бы телефон, e-mail или Telegram username; валидировать по типу. |
| Желаемое время | Необязательно; только подтверждённые интервалы или комментарий. |
| Комментарий | Необязательно; ограничение длины и серверная очистка. |
| Согласие | Отдельная обязательная отметка со ссылкой на Datenschutz, без предварительной отметки. |

Защититься от двойного клика, повторной отправки, offline, timeout и потери заявки.

Ошибки показывать рядом с полями; не скрывать их только цветом.

Не принимать mass assignment: сервер связывает запись с сессией и разрешёнными полями.

# 5.6 Правовые страницы и приватность

Impressum и Datenschutz — отдельные доступные страницы в стиле лендинга, ссылки из footer.

Текст строится на реальных данных организации и фактических сервисах: hosting, analytics, anti-spam, embeds, cookies, хранение заявок.

Не подключать Instagram embed, карты, видео, аналитику и необязательные cookies до требуемого согласия.

Структура и отображение не заменяют юридическую проверку владельцем и специалистом по немецкому праву и защите данных.

# 5.7 Тренер Namig Aliyev

Добавлять только после подтверждения написания имени, роли, квалификации и согласия на публикацию.

Instagram использовать внешней ссылкой: https://www.instagram.com/aliyev__11; ленту не встраивать без отдельного решения по consent.

Фото — только исходный портрет достаточного качества и с разрешением. Перед публикацией показать отдельный preview.

Не добавлять достижения, форму, логотипы, татуировки или детали, которых нет в подтверждённых материалах. Изображение: WebP/AVIF с JPEG fallback, srcset и содержательным alt.

# 5.8 Блок «Твоё время для тренировок»

Перестроить блок в компактные карточки по дням или направлениям; на mobile — вертикальный список или доступные вкладки.

Фильтры: AK Löwen/VALSET, дисциплина, детская/взрослая категория. У выбранного фильтра есть текстовый статус и сообщение пустого результата.

Запись содержит день, время, направление, группу, возраст или уровень и CTA пробного занятия.

Неподтверждённые дни, часы, цены и возраста не показывать как окончательные.

Состояния: загрузка, пустой результат, нет подтверждённого расписания, выбранный фильтр, переход в форму с предзаполненным направлением.

# 6. Визуальная доработка утверждённой версии v1

Доработка должна улучшить восприятие уже существующего лендинга, а не заменить его новой концепцией. Сохранить тёмную спортивную основу, оранжевую систему AK Löwen, сине-жёлтую систему VALSET, угловатые карточки, два брендовых входа и премиальную анимацию боксерских перчаток.

Первый экран: усилить визуальную иерархию вокруг главного CTA бесплатной пробной тренировки; карточки AK Löwen и VALSET оставить вторым уровнем выбора.

Композиция: уменьшить ощущение повторяющихся однотипных карточек за счёт чередования карточек, горизонтальных информационных блоков, крупных визуальных пауз и фотографических/брендовых панелей.

Доверие: сделать блок тренеров более убедительным, но не добавлять неподтверждённые биографии, достижения или фотографии.

Практическая часть: улучшить визуальное сканирование расписания, цен и формы, сохранив подтверждённые данные и существующую функциональность.

Мобильная версия: отдельно проверить композицию hero, положение перчаток, размер заголовков, читаемость CTA, порядок карточек и отсутствие горизонтального переполнения.

Не добавлять новые крупные анимационные сцены до одобрения визуальной доработки и отдельного релиза B.

# 7. Релиз B анимаций

Начать только после письменного одобрения функциональной версии A.

Анимировать преимущественно transform и opacity; не вызывать layout shift и тяжёлые scroll-handler задачи.

При prefers-reduced-motion: reduce отключить parallax, stagger и перемещения, сохранив понятные мгновенные состояния.

Контент не должен становиться невидимым при ошибке JavaScript или observer.

Цели после оптимизации: Lighthouse Performance не ниже 90 на согласованном мобильном профиле, CLS не выше 0.1, отсутствие long task из-за scroll-handler.

Перед анимациями создать отдельную ветку/tag и сохранить возможность открыть и восстановить релиз A независимо.

# 8. Этапы работы

| Этап | Что делается | Что показывается заказчику |
| --- | --- | --- |
| 1. Аудит | Репозиторий, v2, reference, assets, ТЗ, повреждения и список вопросов. | Карта проблем и подтверждённые/неподтверждённые данные. |
| 2. Чистая пересборка | Новая валидная база без изменения v2. | Рабочий preview базовой версии. |
| 3. Структура и контент | Секции, языки, VALSET, тренеры, расписание, юридические ссылки. | Полный статический preview и список вопросов. |
| 4. Функции | Навигация, формы, Telegram, фильтры, состояния, доступность. | Интерактивный preview и сценарии тестирования. |
| 5. QA релиза A | Адаптивность, браузеры, клавиатура, консоль, языки, формы, безопасность. | Changelog, чек-лист и отдельная копия для одобрения. |
| 6. Релиз B | Анимации после одобрения A. | Отдельный preview, сравнение с A и performance-метрики. |

# 9. Обязательные вопросы

Какое финальное название старшей детской группы: «Старшая детская группа», «Продвинутая детская группа» или другой вариант?

Как объясняется выбор между Mama Kids 3–6 и Junior 5–8 при пересечении 5–6 лет?

Какое окончательное расписание и какие цены можно публиковать?

Каковы юридические название, форма, адрес, представитель, e-mail, телефон, register, VAT/business ID?

Какой Telegram-чат получает вопросы и заявки? Кто первый Owner и каким будет безопасный bootstrap?

Какие hosting, analytics, anti-spam, embeds и сроки хранения данных реально используются?

Подтверждены ли имя, роль, квалификация, портрет и письменное разрешение Namig Aliyev?

Какой текст должен быть показан пользователю после успешной заявки на русском языке дословно?

Какие точки одобрения и формат preview удобнее: ссылка, screenshot, GitHub commit или отдельный файл?

Нужно ли сохранять текущую визуальную композицию почти без изменений или допустима структурная переработка отдельных блоков, если она улучшает ясность?

# 10. Критерии приёмки

Исходная v2 сохранена; новая функциональная версия валидна и воспроизводима.

На всех языках активна ровно одна кнопка; смешанных или непереведённых строк нет.

Навигационная черта и scrollspy корректны для всех пунктов, hash, Back/Forward, mobile и resize.

В VALSET отсутствует Senior; возраст и критерий старшей группы подтверждены.

Telegram modal доступен; секретов нет в клиенте, GitHub, HTML, логах и сетевых ответах.

Форма валидируется, не дублируется, заявка получает номер и успех показывается только после подтверждения сервера.

Impressum и Datenschutz доступны из footer и соответствуют фактической инфраструктуре после проверки владельцем.

Карточка Namig Aliyev использует только одобренные данные и изображение.

Расписание не содержит выдуманных значений и имеет loading/empty/error состояния.

Релиз A не содержит полноценных scroll-анимаций; они находятся только в релизе B.

Проверены 360, 390, 768, 1024 и 1440 px, актуальные Chrome/Safari/Firefox/Edge и встроенный браузер Telegram.

Проверены keyboard-only, focus, modal focus trap, labels, контраст WCAG AA, консоль и layout shifts.

# 11. Источники

Официальный ориентир по Astra: OpenAI Help Center, «ChatGPT Work and Codex», раздел «Astra usage in Work and Codex»; официальное описание GPT-6 Astra на openai.com. Эти источники подтверждают рабочие принципы контекстной работы, точечных вопросов и проверки результата, но не являются заменой техническому ТЗ проекта.

Проектные источники: текущий репозиторий и коммит, reference-файлы и assets, A-Plan Datenschutz как визуальный ориентир, Telegram Bot API, подтверждённые материалы VALSET и AK Löwen. Юридические формулировки требуют проверки по фактической инфраструктуре.

Итоговое понимание задачи: сначала не «чинить» повреждённую v2, а собрать чистую v3-functional на основе последней согласованной версии и всех накопленных правок; затем показать результат частями, запросить одобрение, провести QA и только после этого отдельно добавлять анимации.

Фиксация для системы реализации: работать только с AK-LOEWEN gGmbH и только от commit d640c22c5f1d98f81925b5e7668fdb0b65da76c4. Любая ссылка на v2 означает исторический материал, а не рабочую базу.

Цветовая фиксация по актуальному визуальному файлу: основной оранжевый AK Löwen — #E85A22. Для светлой темы используется #C4501E, дополнительный светлый акцент — #FF7A3D. Значение #FE4123 не использовать и не называть обязательным фирменным цветом проекта.