# Техническое задание на концепт сайта AK Löwen Обновлённый статус после концепта v2

Версия для дальнейшего изменения сайта на основании исходного ТЗ и последних правок заказчика

Назначение документа. Зафиксировать актуальные решения, уже выполненные в концепте v2, и перечень правок, которые ещё необходимо внести. Последние указания заказчика имеют приоритет над прежними формулировками.

Граница задачи. Документ описывает дальнейшую доработку концепта и подготовку к разработке. Production-сайт не публикуется в рамках этого ТЗ.

# Главные решения после проверки концепта v2

Визуальная основа — текущий концепт v2, который заказчику понравился больше: современная тёмная система с чёрной основой, белой типографикой и оранжевым акцентом.

Второе направление официально называется VALSET. Название VALSET сохраняется и не заменяется placeholder. Для VALSET используется отдельная жёлто-синяя акцентная система.

AK Löwen и VALSET должны быть разделены визуально, но относиться к одной организации и использовать общий юридический фундамент.

Sticky-навигация доступна на всех ключевых экранах. Порядок: Start, Kampfsport, Trainer, Stundenplan, Preise, Kontakt, AK Löwen; VALSET располагается отдельным дополнительным входом.

Расписание показывается компактно внутри карточек и страниц тренировок. В v2 структура есть, но окончательные дни, часы и группы ещё нужно подтвердить.

В Kampfsport остаются только две дисциплины: Boxen и Sambo & MMA. VALSET считается отдельным третьим направлением, а не третьей дисциплиной Kampfsport.

Концепт должен оставаться чистым и современным, без повторения льва в каждой секции и без смешивания AK Löwen с отдельным блоком VALSET.

Полноценная desktop-версия v2 выполнена. Мобильные сценарии добавлены как preview, но требуют дальнейшей полноценной адаптации и проверки.

# Актуальная таблица статусов после внесённых изменений

Статус ниже показывает, что уже реализовано в концепте v2, что выполнено частично и какие данные или экраны ещё нужно подготовить.

| № | Статус | Запись и таймкод | Пожелание заказчика | Инструкция для Astra 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Выполнено частично | 18.15 00:01–00:14 | Исправить распределение дисциплин по дням: в показанном варианте Sambo и MMA были поставлены слишком широко, а для бокса обсуждались только три дня. | Не переносить расписание из макета как факт. Оставить проверяемые поля и запросить точные дни для каждой дисциплины. |
| 02 | Нужны данные | 18.15 00:17–00:54 | Прозвучали исправления отдельных временных интервалов, включая 12:00–13:30 и 18:30–20:00, но привязка ко всем группам распознана недостаточно надёжно. | Не связывать эти интервалы с конкретной программой без подтверждения. Пометить расписание как ожидающее сверки. |
| 03 | Выполнено | 18.15 00:55–01:14 | Переделать неудачно оформленный блок Probetraining и сделать контактный сценарий понятным; пользователь должен иметь возможность оставить электронную почту. | Показать аккуратный и короткий сценарий записи на пробное занятие с полем E-Mail и понятным следующим шагом. |
| 04 | Выполнено | 18.15 01:15–03:11 | Контактную информацию двух направлений нужно разделить, чтобы было понятно, к кому относится каждый контакт. | Создать отдельные контактные области для AK Löwen и второго направления, сохранив общий юридический блок. |
| 05 | Выполнено | 18.15 01:33–02:45 | Для второго направления предпочтительнее Instagram. Telegram обсуждался, но точный ник не предоставлен и его размещение не подтверждено. | Показать Instagram как доступный канал. Telegram не добавлять до получения точного подтверждённого ника. |
| 06 | Выполнено | 18.15 02:49–03:14 | Два направления должны быть явно отделены крупными названиями. Для второго направления нужен собственный логотип, если он будет предоставлен. | Ввести заметный переключатель или входные карточки двух направлений. Не рисовать и не выдумывать второй логотип. |
| 07 | Выполнено | 18.15 03:32–04:01 | Для AK Löwen и всего, что относится к боксу, использовать чёрный, белый и оранжевый; оранжевый должен работать как акцент. | Сформировать тёмную систему AK Löwen: чёрная основа, белая типографика и поверхности, контролируемые оранжевые акценты. |
| 08 | Выполнено | 18.15 04:01–04:05 | Для второго направления допускается жёлто-синяя цветовая система. | Отделить второе направление жёлто-синими акцентами, не смешивая их с основной чёрно-бело-оранжевой системой. |
| 09 | Выполнено | 18.15 04:07–04:32 | Концепт сайта не обязан буквально повторять оформление зала или всю визуальную концепцию клуба. | Сохранять узнаваемые цвета и иерархию, но не копировать интерьер зала как обязательный макет сайта. |
| 10 | Выполнено | 18.20 00:07–00:38 | Отказаться от показанного в этот момент варианта и взять за визуальную основу вариант, который участники называют первым; разработать его в тёмной гамме или Dark Mode. | Использовать первый обсуждавшийся концепт как отправную точку. Светлые поверхности интерфейса перевести в тёмные, не инвертируя фотографии и брендовые цвета буквально. |
| 11 | Выполнено частично | 18.20 00:43–00:55 | Проверить структуру сайта: какие разделы есть, чего не хватает, что можно объединить и что стоит убрать. | Провести информационно-архитектурный аудит, но не добавлять неподтверждённые факты о клубе. |
| 12 | Выполнено | 18.20 01:01–01:15 | Верхняя навигация должна быть доступна на каждой странице и оставаться видимой при прокрутке. | Сделать компактный sticky header, который не перекрывает контент и даёт переход ко всем основным разделам. |
| 13 | Выполнено | 18.20 01:15–01:25 | Порядок основного меню: Start, Kampfsport, Trainer, Stundenplan, Preise, Kontakt, AK Löwen. Start должен быть первым и отдельным. | Сохранить этот порядок в основной навигации. Не переименовывать пункты без отдельного согласования. |
| 14 | Выполнено | 18.20 01:32–02:46 | Убрать визуальную и смысловую перегруженность. Блоки о клубе, тренерах и программах не должны появляться без понятного контекста. | Строить ясную последовательность блоков. Один блок — одна задача пользователя; не смешивать историю клуба с карточками тренировок. |
| 15 | Выполнено | 18.20 02:30–02:35 | Не повторять изображение или мотив льва слишком часто. | Использовать льва или логотип как редкий брендовый акцент, а не как декоративный заполнитель каждой секции. |
| 16 | Выполнено | 18.20 02:40–03:06 | Расписание можно показывать не большой таблицей, а внутри описания каждой тренировки: дни, часы и группы. | Использовать компактные карточки или блоки программы. Не заполнять отсутствующие дни, часы и возрастные группы вымышленными данными. |
| 17 | Нужны данные | 18.20 02:52–02:56 | Пользователь выбирает одну из двух дисциплин AK Löwen и открывает детали; VALSET находится отдельным направлением. | Все неподтверждённые значения отмечать как placeholder. Не публиковать их как факты. |
| 18 | Выполнено | 18.20 03:07–03:33 | AK Löwen и VALSET разделены; AK Löwen содержит только Boxen и Sambo & MMA, VALSET вынесен отдельным третьим блоком. | Создать выбор из четырёх направлений. Использовать только подтверждённые названия; неизвестные позиции оставить нейтральными placeholders. |
| 19 | Выполнено | 18.20 03:34–04:21 | Сайт должен иметь две ясно разделённые части или направления, но относиться к одной организации: общий адрес, один Geschäftsführer, один Impressum и один Datenschutz. | Спроектировать два визуально различимых входа внутри одной экосистемы. Юридические и общие контактные сведения не дублировать как разные организации. |
| 20 | Выполнено | 18.20 04:05–05:19 | Volvo Cars, Trucks и Buses, а также Saturn и MediaMarkt упоминались только как примеры логики разделения направлений. | Заимствовать только принцип разделения, не копировать их визуальный стиль, тексты или структуру буквально. |
| 21 | Выполнено | 18.20 05:09–05:26 | Концепт должен хорошо выглядеть на компьютере; мобильный вид не может быть единственным контрольным представлением. | Сохранить одну общую preview-страницу с якорными секциями, отдельным VALSET и явной картой экранов; финальную архитектуру ещё зафиксировать. |
| 22 | Выполнено частично | 18.20 01:58–02:11; 05:29–05:37 | Обсуждались две или три страницы и вариант с основной preview-страницей и дальнейшими переходами. Окончательная архитектура не утверждена. | Предложить простую архитектуру и пометить количество страниц как дизайнерское решение, требующее согласования. |
| 23 | Выполнено | 18.20 05:37–05:43 | Внешний вид должен быть современным; показанный пример был оценён как устаревший. | Избегать устаревших шаблонов, тяжёлых таблиц и визуального шума. Использовать современную сетку, типографику и адаптивную композицию. |
| 24 | Выполнено | 18.26 00:01–00:09 | Нужно дополнительно разделить ранее обсуждавшиеся элементы, чтобы они не путались, но объект разделения в этой записи не назван. | Использовать временные суммы только как provisional content; оставить пометку, что финальные цены и валюта ещё не подтверждены. |
| 25 | Выполнено частично | 18.26 00:10–01:20 | Boxen — 75 для взрослых; Sambo & MMA — 60; VALSET — 50 за группу; 55 оставить только как общий placeholder. | Оставить текущие предварительные значения до получения финального прайса; VALSET использовать под подтверждённым названием. |
| 26 | Выполнено | 18.26 01:32–02:06 | До получения окончательного прайса разрешено использовать временные значения 50, 55 и 60. Они должны выглядеть правдоподобно в концепте и легко заменяться. | Пометить весь прайс как предварительный. Не добавлять валюту: в записи она не названа. |
| 27 | Выполнено частично | 18.26 02:06–03:36 | Для направления с неразборчивым названием указано 50 в месяц для каждой группы; MMA/Sambo — 60 независимо от категории, включая взрослых; взрослый бокс — 75. | Использовать эти значения только как provisional content. Название неразборчивого направления заменить на [НАПРАВЛЕНИЕ B]. Значение 55 не привязывать к категории без подтверждения. |

# Недовыполненные и требующие дальнейшей работы пункты

Основные недовыполненные пункты: полноценная мобильная адаптация пяти сценариев, формализация дизайн-системы в разработке, карта экранов и финальная сверка расписания, тренеров, контактов и цен.

| Что неизвестно | Почему нельзя утверждать | Что делать в концепте |
| --- | --- | --- |
| Точное название второго направления | В аудио звучит слово, похожее на «Волсет/Volset/Wolset», но написание не подтверждено. | Использовать [НАПРАВЛЕНИЕ B] до получения официального названия и логотипа. |
| Окончательное количество страниц | Обсуждались 2, 3 страницы и landing/preview с переходами; решения нет. | Astra предлагает одну компактную архитектуру и помечает её как вариант для согласования. |
| Полный список четырёх тренировок | Число четыре подтверждено, полный перечень в этих записях не назван. | Не дополнять список догадками; неизвестные карточки обозначить placeholders. |
| Полное расписание | Часть времени слышна, но привязка к дисциплинам и группам неполна. | Не публиковать расписание как окончательное; запросить таблицу дней, часов и возрастов. |
| Раздел Trainer | В меню он назван, но полноценных данных и фотографий нет; удаление не утверждено. | Оставить структуру и placeholders без выдуманных биографий. |
| Контакты второго направления | Instagram обсуждён; Telegram и отдельный телефон не подтверждены. | Показывать только предоставленный Instagram. Остальные каналы не добавлять. |
| Окончательные цены и валюта | Все суммы названы временными; валюта в аудио не произносится. | Не ставить знак валюты и не представлять цены как утверждённые. |

# Актуализированное техническое задание для дальнейшей доработки концепта

Роль. Ты — senior UX UI designer и информационный архитектор. Продолжи доработку текущего концепта сайта спортивного клуба AK Löwen и отдельного направления VALSET. Не меняй утверждённую визуальную основу без отдельного согласования.

## 1 Цель

Сохранить понравившийся заказчику текущий дизайн v2 и довести его до целостного концепта с двумя дисциплинами AK Löwen и отдельным направлением VALSET.

Показать полный набор ключевых desktop-экранов и мобильных сценариев, достаточный для последующей разработки сайта.

Сделать структуру понятной родителям и взрослым посетителям: быстро выбрать AK Löwen или VALSET, открыть нужную информацию, узнать расписание и цену, перейти к контакту или Probetraining.

## 2 Правила работы с источниками

Исходное ТЗ, материалы в папке C:\Users\Vitalii\Desktop\Ak lowen, последние указания заказчика и разрешённая прошлая версия сайта используются как источники. Последние указания заказчика имеют приоритет.

Данные из папки проекта и прошлой версии можно использовать как контекст и исходный материал, но неподтверждённые расписание, цены, юридические сведения и биографии нельзя выдавать за финальные факты.

Не выдумывать финальные данные. Официально подтверждённые в последних правках значения: название VALSET и Instagram @VALSET_SOLINGEN. Остальные неподтверждённые поля оставлять placeholders.

Название второго направления — VALSET. Использовать VALSET во всех соответствующих местах концепта и не заменять его на [НАПРАВЛЕНИЕ B].

3 Визуальное направление

## Сохранить текущий тёмный визуальный вариант v2 как основную основу дальнейшей работы.

AK Löwen: чёрная основа, белая типографика и поверхности, оранжевый только как контролируемый акцент для CTA, активных состояний и отдельных маркеров.

VALSET: отдельная жёлто-синяя акцентная система, визуально связанная с AK Löwen, но легко различимая.

Не инвертировать фотографии буквально. Сохранять естественные цвета людей и спортивного пространства.

Использовать современную сетку, сильную типографическую иерархию и свободное пространство. Не возвращать перегруженный или устаревший шаблонный вид.

Не повторять льва или эмблему в каждой секции. Логотип использовать как редкий брендовый акцент.

Использовать актуальный логотип VALSET из текущего концепта/материалов проекта. Если потребуется замена, использовать только предоставленный заказчиком файл.

4 Информационная архитектура

## Сделать два ясных главных входа: AK Löwen и VALSET. Внутри AK Löwen оставить только Boxen и Sambo & MMA; VALSET разместить отдельным блоком ниже по странице и отдельным входом в навигации.

Сохранить порядок основной навигации: Start, Kampfsport, Trainer, Stundenplan, Preise, Kontakt, AK Löwen. VALSET показывать отдельным дополнительным пунктом.

Сделать header липким и доступным на каждом ключевом экране.

Сохранить текущую архитектуру одной preview/landing-страницы с якорными секциями и отдельным блоком VALSET. Количество самостоятельных страниц обозначить как предложение дизайнера, а не как утверждённое решение.

Не смешивать историю клуба, тренеров, программы и расписание без явной иерархии. VALSET не смешивать с карточками дисциплин AK Löwen.

Общий адрес, Geschäftsführer, Impressum и Datenschutz размещать один раз в общей структуре.

5 Обязательные экраны и блоки

## 1. Start с двумя ясными входами: AK Löwen и VALSET.

2. Kampfsport только с двумя дисциплинами: Boxen и Sambo & MMA.

3. Подробный экран каждой из двух дисциплин: описание, целевая группа, дни, время, возраст или уровень, цена и CTA на Probetraining. Неизвестные значения оставить placeholders.

4. Trainer оставить в структуре сайта без вымышленных имён, биографий и достижений. Использовать placeholders до получения материалов.

5. Stundenplan показывать компактными карточками только для Boxen и Sambo & MMA, связав его с подробными блоками тренировок.

6. Preise с заметной пометкой «предварительные данные для концепта». Не добавлять неподтверждённую валюту.

7. Kontakt с разделением AK Löwen и VALSET, включая Instagram @VALSET_SOLINGEN и общий юридический блок.

8. Probetraining с короткой формой, E-Mail, выбором Boxen, Sambo & MMA или VALSET и понятным CTA.

9. AK Löwen с информацией о клубе, не смешанной с неожиданными карточками дисциплин.

10. VALSET как отдельный самостоятельный блок, визуально немного отделённый от AK Löwen.

11. Общий footer с Impressum и Datenschutz. Юридические тексты и ссылки добавить после подтверждения.

## 6 Расписание

Показывать расписание в контексте Boxen или Sambo & MMA: день, время, группа и возраст или уровень.

Не добавлять третью и четвёртую дисциплину в Kampfsport и не дублировать расписание без подтверждения.

Временные интервалы из аудио использовать только после сверки с заказчиком.

Каждое поле расписания должно быть легко заменяемым при разработке.

## 7 Предварительные цены

| Категория | Временное значение | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| [НАПРАВЛЕНИЕ B], каждая группа | 50 в месяц | Название и валюта не подтверждены |
| MMA/Sambo, все категории включая взрослых | 60 | Предварительно, валюта не подтверждена |
| Boxen для взрослых | 75 | Предварительно, валюта не подтверждена |
| Прочие карточки | 50 / 55 / 60 | Допустимые fillers; 55 не привязывать к категории |

## 8 Контакты и тренеры

Развести контакты AK Löwen и VALSET визуально и текстово.

Для VALSET использовать подтверждённый Instagram @VALSET_SOLINGEN. Telegram не показывать без отдельного подтверждения.

Не приписывать телефон конкретному тренеру или направлению без подтверждения.

Не генерировать реальные имена, фотографии и достижения тренеров. Использовать нейтральные placeholders.

## 9 Адаптивность и состояния

Сохранить полноценную desktop-композицию текущего v2.

Доделать и показать мобильные версии пяти сценариев: Start, выбор направления, страница тренировки, Stundenplan и Probetraining.

Показать состояния sticky header, активного направления, активной тренировки, hover/focus для CTA, а также ошибку и успешную отправку формы.

Соблюсти читаемый контраст, заметный focus и удобные зоны нажатия. Не использовать цвет как единственный способ различать направления.

## 10 Формат результата дальнейшей работы

1. Обновлённая карта сайта и схема двух дисциплин AK Löwen плюс отдельного направления VALSET с пометкой выполнено/недовыполнено.

2. Сохранённый полный desktop-концепт ключевых экранов.

3. Полноценные мобильные версии пяти ключевых сценариев.

4. Стандартизированная мини-система дизайна на основе текущего варианта: цвета, типографика, сетка, кнопки, карточки, навигация и формы.

5. Список использованных материалов, placeholders и данных, которые нужно запросить у заказчика.

6. Краткое обоснование архитектуры: одна общая экосистема, две дисциплины AK Löwen и отдельный блок VALSET.

## 11 Недовыполненные пункты

Доделать полноценную мобильную адаптацию пяти сценариев и проверить её на контрольных ширинах.

Добавить явную карту экранов и таблицу статусов выполнено/недовыполнено в составе концепта.

Довести стандартизацию текущего дизайна до единого набора переиспользуемых компонентов.

Запросить и внести финальные расписание, возрастные группы, данные тренеров, контакты, юридические тексты, цены и валюту.

Не представлять временные цены и неполное расписание как окончательные публичные данные.

Не выдумывать сведения, которых нет в проверенных входных данных.

# Критерии приёмки обновлённой версии

□ Текущий понравившийся заказчику тёмный вариант v2 сохранён как визуальная основа.

□ AK Löwen использует чёрный, белый и оранжевый; VALSET визуально отделён жёлто-синими акцентами.

□ Sticky-навигация сохранена, VALSET вынесен отдельным дополнительным входом.

□ Две дисциплины AK Löwen и отдельный VALSET не создают впечатления разных юридических организаций.

□ В Kampfsport остались только Boxen и Sambo & MMA.

□ Расписание показано компактно; неподтверждённые значения отмечены.

□ Trainer не содержит вымышленных людей или достижений.

□ Для VALSET используется @VALSET_SOLINGEN, неподтверждённый Telegram отсутствует.

□ Цены явно предварительные, легко заменяются и не содержат придуманной валюты.

□ Desktop v2 сохранён, мобильные пять сценариев доделаны и показаны отдельно.

□ В концепте нет визуальной перегруженности и повторяющегося льва в каждой секции.

□ Результат остаётся концептом и не содержит production-публикации сайта.

# Источники материалов

Исходное ТЗ «Правки из аудио в виде тз.docx»

Материалы папки C:\Users\Vitalii\Desktop\Ak lowen, включая текущий концепт v2 и @VALSET_SOLINGEN

Прошлая версия сайта: https://69834b49e40f037dc5facf5e--grand-paletas-d63df3.netlify.app/#about

# Сводка статуса после обновления концепта v2

Выполнено: сохранён текущий дизайн, оставлены две дисциплины AK Löwen, VALSET выделен отдельным направлением, добавлен Instagram @VALSET_SOLINGEN, убраны третья и четвёртая дисциплины.

Недовыполнено: полноценные мобильные версии пяти сценариев, окончательная карта экранов и формализация всех переиспользуемых компонентов дизайн-системы.

Нужно запросить у заказчика: финальное расписание, возрастные группы, данные тренеров, адрес, телефон, e-mail, юридические тексты, окончательные цены и валюту.